南京医科大学康达学院实验室二期建设

水电装修改造施工合同

发包人（甲方）：南京医科大学康达学院

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就实验室二期水电装修改造工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1、工程概况

1.1工程名称：南京医科大学康达学院实验室二期建设水电装修改造工程。

1.2工程地点：南京医科大学康达学院（连云港校区）护理楼和基础医学楼等。

1.3工程内容：试验台布设改造电气线路、安装插座灯具，布设给排水管和洁器具等，部分实验室硅钙板吊顶，墙体隔墙砌筑等。

1.4承包范围：包工包料

2、工程质量

满足国家建筑电气工程验收规范和装饰装修工程验收规范，达到甲方使用及后期检修要求。

3、工期和合同金额

3.1 工期：2014年7月     日 到2014年8月     日（具体开工根据甲方指令）

3.2 合同金额： 大写：

小写：￥

4、施工要求

4.1施工前提交施工技术方案和进度计划，经甲方确认同意后实施。

4.2线缆、管材、瓷砖、吊顶和洁器具等施工中需要的材料均由乙方提供，并提供主要材料的产品质量、环保合格证明文件，并对所购材料、设备质量负责。

4.3乙方施工中应做好与实验台器具安装单位的协调配合。

5、甲方权利

5.1.甲方权利

5.2有权根据工程需要撤换现场施工人员。

5.3有权监督乙方履行各项合同义务。

5.4有权审批乙方编制的施工进度计划。

5.5有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

6、双方义务

6.1甲方义务

6.1.1按约定向乙方支付工程款。

6.1.2组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

6.1.3提供施工场地，并清除影响施工的障碍物

6.1.4提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。

6.1.5协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。

6.1.6严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

6.2乙方义务

6.2.1严格按照工程进度计划和甲方要求进行施工。

6.2.2遵守政府有关主管部门和学院职能部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定和要求。

6.2.3安全文明施工应按签订的安全文明承诺书要求执行，履行安全施工承诺，杜绝在学院内不文明的现象。

6.2.4应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

6.2.5发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

6.2.6工程施工时使用照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、容易发生危险地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施。

6.2.7已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

6.2.8负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的规定。

7、工程验收

7.1隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后1日内以书面形式通知甲方验收，验收合格并经甲方在现场检查纪录表上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

7.2工序验收：每个工序完成后，经甲方现场代表验收合格并在现场记录表上签字后方可进行下一道工序的施工。

7.3竣工验收和结算

7.3.1工程具备竣工验收条件的，甲方人员组织相关部门现场验收。

7.3.2竣工结算：竣工报告经甲方签字后，乙方7日内向甲方递交竣工工程结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起28日内通过审计进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程款。

7.3.3结算方式：根据相关工程工程量计价规范和计价表取费，工程量按实计量，隐蔽工程根据现场检查记录表及其他相关证明资料核算，变更项目工程量根据现场签证资料进行核算。

8、付款方式

工程竣工验收合格后，经审计部门审核，付款至审计总价的95%，尾款5%作为质保金，质保期二年（质保期从竣工验收合格起计算）。

9、不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

10、争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人友好协商解决；协商解决不成的，按下列第__（1）_种方式解决：

（1）依法向____甲方所在地_____人民法院提请诉讼。

（2）提交_________仲裁委员会仲裁。

11、合同的生效

本合同经甲乙双方签字盖章后即生效。

本合同正本一式肆份，甲方三份，乙方一份。

甲方（签章）：                       　　乙方（签章）：

代表人：                                 代表人：

联系电话                              　 联系电话：

签订时间：                               签订时间：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：